附 件 
中铁南方（云浮）郁南县元珠至新灶口

长胶廊道物流枢纽系统项目

质量、安全监督计划
中铁南方（云浮）郁南县元珠至新灶口长胶廊道

物流枢纽系统项目质量、安全

监督工作专班

2026年1月
一、项目概况
中铁南方（云浮）郁南县元珠至新灶口长胶廊道物流枢纽系统项目基建期工程主要由进场道路、粗加工区、木蔃村委双连村至都城镇新灶口长胶廊道物流枢纽系统（简称：长胶廊道工程）等三大系统工程组成。

进场道路为粗加工区与外部连接的重要通道，共分为改建道路和新建道路两段。改建道路原宽度4.0-4.5米，水泥混凝土路面，经过加宽设计后，路面宽度达到6米，全长4.14公里，道路起点与过境路顺接，终点为木蔃村。新建道路设计路面宽度6.0米，路基宽度6.5米，全长1.647公里，道路起点与木蔃村外村村通道路顺接，终点与粗加工区场内道路顺接。

粗加工区设计位于矿区东南侧爆破安全警戒线300m以外，粗加工区场平用地（建设用地）136.66亩，边坡用地64.12亩，合计200.78亩；其中涉及场平挖方10.37万m3，填方24.10万m3。矿山平硐-溜井内矿石（<1000mm）经粗碎后形成原矿粒度块度≤350mm，该粗碎产品给入中碎，形成0～100mm粒度产品。

木蔃村委双连村至都城镇新灶口长胶廊道物流枢纽系统主要承担将中碎后的产品经长皮带输送至精加工区进行后续加工。廊道总长约14.1公里（除涉铁段廊道），廊道框架宽约5米、高约3米，其中矿山至中碎加工区段长约1.5公里，中碎加工区至码头侧细碎成品区段长约10.6公里（除涉铁段廊道），细碎成品区至码头段长约2公里。主要设备为带宽1.8米的长距离胶带输送系统等。

项目由郁南县发展和改革局备案，项目代码如下：

中铁南方（云浮）郁南县元珠至新灶口长胶廊道物流枢纽系统项目：2403-445322-04-01-314224。

项目建设单位：中铁南方（云浮）绿色建材有限公司。

勘察及设计单位：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司；中铁长江交通设计集团有限公司。

监理单位：中铁华铁工程设计集团有限公司；深圳市东鹏工程建设监理有限公司。

施工单位：中铁南方（东莞）投资有限公司（主）中铁九局集团有限公司（成）联合体。

二、监督检查

（一）各专业监督组成人员。
	专业类别
	A岗监督人员
	B岗监督人员
	备注

	交通工程
	梁杰雄

13927122340
	夏伟

13635883542
	交通设计标准

的工程

	水利水电工程
	黄树佳

13826752288
	陈嘉泉

13729756075
	水利水电设计标准的工程

	房屋建筑及市政

工程
	莫泽信13600233307
	彭  衍18818980738
	房屋建筑及市政设计标准的工程


（二）督查方式、方法。

监督检查分为综合检查、专项检查、随机抽查三种方式。督查方法为专业组督查与专家监督咨询相结合。

（三）监督重点。

1、各参建单位质量安全保证体系的建立和落实情况；

2、主要原材料、构配件的质量情况；

3、关键工程、重要部位、关键工序的质量、安全监控；

4、变化较大的特殊地质处理以及重大设计变更；

5、工程实体质量检验检测情况；

6、危险性较大分部分项工程。

（四）监督检查中发现问题的处理方式。

1、一般性问题，监督员或受委托的咨询单位现场发出提出监督检查意见，下发《整改通知单》,责令相关单位整改报工作专班备案；

2、质量安全问题突出的，下发《监督意见通知书》,由建设单位组织参建各方进行检查、检测，落实整改，并将整改结果报工作专班备案；

3、对结构安全隐患、质量缺陷和涉及重大危险源未处理，隐蔽工程未组织联合检查验收的，现场发出《停工通知书》,责令相关单位或相关作业区停止施工，由建设单位督促整改，整改符合要求后，提出复工申请，并经工作专班复查确认，发出《复工通知书》后方可复工；

4、对从业单位不规范的市场行为，按相关规定进行处理、处罚。

三、质量安全监督到位点

（一）列席重要隐蔽单元和关键部位单元工程的联合检查验收，主要分部工程验收，单位工程验收，竣工验收自查工作会议。

（二）参加阶段验收和竣工验收，由对口专业技术人员抽查该专业验收资料。

（三）工程质量安全事故处理或其他有关质量的重要问题处理。根据质量监督规程，工程实施到上述阶段时，建设单位应发出书面通知，函告工作专班参加或列席相关验收。

四、工程质量的核备与核定

（一）以下资料由项目法人报工作专班核备。

1、各参建单位的现场组织机构和人员配备；

2、重要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表和相关资料；

3、分部工程验收的质量结论和相关资料；

4、影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验及评定标准；
5、竣工检测阶段性成果和报告；

6、工程质量缺陷备案表和相关资料；

7、重大设计变更（或工艺的改变）和安全施工的专项施工组织设计（方案）,应报工作专班备案。

（二）以下资料由项目法人报工作专班核定。

1、工程外观质量检验评定结论；

2、主要建筑物分部工程验收的质量结论和相关资料；

3、单位工程验收的质量结论和相关资料；

4、工程项目质量等级和相关资料。

五、工程竣工的监督

（一）审查竣工验收资料。

（二）提供质量监督报告。

（三）参加工程竣工验收。
六、工程质量及廉政建设举报投诉

欢迎大家对我们的工作以及工程质量进行全方位的监督，任何单位和个人有权对工作专班质量监督人员工作进行监督，有权对质量缺陷、质量问题、质量事故和质监人员违纪违法行为进行投诉与举报。

通讯地址：郁南县住房和城乡建设局建设工程事务中心

邮编：527100

质量、安全监督联系人：彭  衍18818980738
电子邮箱：ynjsj001@163.com

